## Slide 1: DUCK HUNT
2D게임프로그래밍 프로젝트
2022184039 조형진

## Slide 2
주차 |  |  | 진행률
1주차 | 계획 | 레퍼런스 조사, 기획 완성 | 100%
 | 결과 | 게임마당에서 자료 확보 완료,기획 완료 | 
2주차 | 계획 | 리소스 편집 | 60%
 | 결과 | 일반오리 및 조준점 리소스 완료 | 
3주차 | 계획 | 오리 출현 프로그래밍 | 60%
 | 결과 | 일반 오리 출현 및 제거 프로그래밍 | 
4주차 | 계획 | 슈팅 시스템 프로그래밍 | 70%
 | 결과 | 사격, 잔탄, 명중 구현 | 
5주차 | 계획 | 개별 스테이지 설계 | 
 | 결과 |  | 
6주차 | 계획 | 성장요소 추가 | 
 | 결과 |  | 
7주차 | 계획 | UI배치 및 개선 | 
 | 결과 |  | 
8주차 | 계획 | 테스트 | 
 | 결과 |  | 
9주차 | 계획 | 버그 픽스 | 
 | 결과 |  |